**Об одобрении Плана мероприятий («Дорожной  карты»)**

**по участию Пристенского района Курской области в реализации государственных программ, в проекте «Народный бюджет»**

**на период до 2025 года**

Вид документа, нормативно-правового акта:

Распоряжение Администрации Пристенского района

Курской области

Структурное подразделение-автор:

Управление финансов и экономического развития

Администрации Пристенского района Курской области

Дата начала обсуждения:

03.07.2020

Дата окончания обсуждения:

01.08.2020

**ПРОЕКТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ                 ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ    РАСПОРЯЖЕНИЕ    **Об одобрении Плана мероприятий**  **(«Дорожной карты») по участию**  **Пристенского района Курской области**  **в реализации государственных программ,**  **в проекте «Народный бюджет»**  **на период до 2025 года** | | | |
|  | Руководствуясь Уставом муниципального района «Пристенский район» Курской области, в целях  решения  вопросов  улучшения  социальной  привлекательности  Пристенского  района Курской области:         1. Утвердить  прилагаемый План  мероприятий  («Дорожную  карту»)   по участию  Пристенского  района Курской области  в  реализации государственных  программ, в проекте «Народный бюджет»  на  период  до  2025  года.           2. Разместить   План  мероприятий  («Дорожную  карту»)  по участию  Пристенского  района Курской области в  реализации государственных  программ, в проекте «Народный бюджет»  на  период  до  2025  года  на  официальном  сайте  муниципального образования «Пристенский район» Курской области.           3.  Контроль за  выполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за  собой. |  |  |
|  |  |  |  |

         4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Пристенского района**

**Курской области                                                                                В.В.Петров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид | *Распоряжение Администрации Пристенского* района Курской области |
| 2. | Наименование | Об одобрении План мероприятий («Дорожной карты») по участию Пристенского района Курской области в реализации государственных программ, в проекте «Народный бюджет» на период до 2025 года |
| 3. | Планируемый срок вступления в силу | Вступает в силу со дня его подписания |
| 4. | Разработчик | Управление финансов и экономического развития Администрации Пристенского района Курской области |
| 5. | Срок приёма предложений | 30 календарных дней, со дня размещения на официальном сайте муниципального образования "Пристенский район" Курской области |
| 6. | Способ предоставления предложений | В письменной форме по адресу: 306200, Курская область, Пристенский район, п. Пристень, ул. Ленина, д. 5, каб.37  посредством электронной почты: pristen\_eko@mail.ru |

 Прикреплённый файл:  приложение №1

Приложение №1 **(ПРОЕКТ**)

к распоряжению Администрации

Пристенского района Курской области

                                                                                                                                                                                        от \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. №\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  («ДОРОЖНАЯ  КАРТА»)**

**по  участию  Пристенского района Курской области  в  реализации государственных  программ, в проекте «Народный бюджет»**

**на период  до  2025  года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | потребность финансирования, сроки | | | | | | | источники  финансирования | | | Ответственный  за  реализацию  проекта |
| изготовление  ПСД  (сметы) | | | | | реализация мероприятия | | % софинанси-  рования бюджетом района | | сумма, тыс.руб |
| срок | | | сумма, тыс.руб | | срок | сумма, тыс.руб |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| ***Строительство  объектов Национальный  проект  «Демография"*** | | | | | | | | | | | |
| Пристройка зданий ясельных групп к МКДОУ "Детский сад "Сказка" Пристенского района Курской области"(50 мест для детей от 1,5 до 3-х лет) | 2019 | | | 1000,0 | | стоимостью    2020  2021 | 65406,030     18409,465  19553,207 | 2 | | 759,253 | Пивоварова Л.В.  Бекетова Е.Г. |
| **Строительство  объектов-национальный  проект «Образование»  *государственная  программа  «Современная школа»*** | | | | | | | | | | | |
| "МКОУ  "Черновецкая средняя общеобразовательная школа" Пристенского района Курской области"(создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа) | 2019 | | | 2000,0 | | стоимостью    2020  2021 | 207 976,68    51020,410  156956,270 | 2 | | 4163,535 | Пивоварова Л.В.  Бекетова Е.Г. |
| **Капитальный  ремонт в рамках государственной программы «Развитие образования в Курской области»** | | | | | | | | | | | |
| Капитальный  ремонт  здания МКОУ «СОШ  №2 пос. Пристень» (ремонт  кровли) | Не требуется | | | | | 2020 | 6763, 811 | 35 | | 2 367, 334 | Бекетова Е.Г.  Петрова Т.И. |
| **Укрепление  материально-технической  базы   ОО «Национальный  проект  «Образование»** | | | | | | | | | | | |
| Участие  МКОУ «СОШ №1 п. Пристень» и МКОУ «СОШ №2 пос. Пристень» в  проекте  «Современная  школа»  (создание  условий  для  реализации  углубленных  курсов  ОБЖ, технологии, информатики, предметов  гуманитарного  цикла») | не требуется | | | | | 2020 | 2279,709 | 2 | | 45,594 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И.  Петрова Т.И. |
| Участие  МКОУ «СОШ №1 п. Пристень» в  проекте  «Успех каждого ребенка»  (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) | не требуется | | | | | 2020 | 1228,00 | 2 | | 24,560 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И. |
| Участие  МКОУ «Бобрышевская СОШ»  в  проекте  «Современная  школа»  (создание  условий  для  реализации  углубленных  курсов  ОБЖ, технологии, информатики, предметов  гуманитарного  цикла») | не требуется | | | | | 2021 | 1 149,951 | 2 | | 22,999 | Бекетова Е.Г.  Бочарова Л.В. |
| Участие  МКОУ «СОШ №2 пос. Пристень», «Бобрышевская СОШ», «Кировская СОШ», «Черновецкая СОШ» в  проекте  «Успех каждого ребенка» (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) | не требуется | | | | | 2021 | 1228,00 | 2 | | 67,539 | Бекетова Е.Г.      Петрова Т.И.     Бочарова Л.В.      Пигорева В.Г.      Лебедев Т.В. |
| Участие   образовательной организации в  проекте  «Мобильный  Кванториум» | не  требуется | | | | | 2021 | 350,00 | 5 | | 17,50 | Бекетова Е.Г. |
| Участие  МКОУ «Кировская СОШ»  в  проекте  «Современная  школа»  (создание  условий  для  реализации  углубленных  курсов  ОБЖ, технологии, информатики, предметов  гуманитарного  цикла) | не  требуется | | | | | 2022 | 1 148,584 | 2 | | 22,972 | Бекетова Е.Г.  Пигорева В.Г. |
| Участие  ОО  в  проекте  «Мобильный  Кванториум» | не  требуется | | | | | 2022 | 350,00 | 5 | | 17,500 | Бекетова Е.Г. |
| Участие  ОО  в  проекте  «Мобильный  Кванториум» | не  требуется | | | | | 2023 | 350,00 | 5 | | 17,500 | Бекетова Е.Г. |
| Участие  ОО  в  проекте  «Мобильный  Кванториум» | не  требуется | | | | | 2024 | 350,00 | 5 | | 17,500 | Бекетова Е.Г. |
| **Капитальный  ремонт Проект  «Народный  бюджет»** | | | | | | | | | | | |
| МКОУ  «Бобрышевская  средняя  общеобразовательная  школа» (замена окон) | 2020 | | | | 38,8 | 2021 | 2219,131 | 35 | | 776,696 | Бекетова Е.Г.  Бочарова Л.В. |
| МКОУ  «Сазановская  средняя  общеобразовательная  школа» (замена окон) | 2020 | | | | 36,2 | 2021 | 1560,919 | 35 | | 546,322 | Бекетова Е.Г.  Тесленко И.В. |
| МКОУ  «Среднеольшанская  средняя  общеобразовательная  школа» (замена окон) | 2020 | | | | 40,7 | 2021 | 2670,028 | 35 | | 934,510 | Бекетова Е.Г.  Завьялов С.А. |
| МКОУ  «Верхне-Ольшанская основная  общеобразовательная  школа» (замена окон) | 2020 | | | | 34,6 | 2021 | 1156,045 | 35 | | 404,616 | Бекетова Е.Г.  Ивахненко А.В. |
| МКОУ  «Нагольненская основная   общеобразовательная  школа» (замена окон) | 2020 | | | 30 | | 2021 | 691,794 | 35 | | 242,128 | Бекетова Е.Г.  Галенин А.И. |
| МКОУ  «Бобрышевская  средняя  общеобразовательная  школа» (капитальный ремонт теплотрассы) | 2021 | | | 350,0 | | 2022 | 3000,00 | 35 | | 1050,00 | Бекетова Е.Г.  Бочарова Л.В. |
| **Капитальный  ремонт*проект  «Народный  бюджет»*** | | | | | | | | | | | |
| Капитальный  ремонт  здания МКОУ «СОШ  №1 п. Пристень» | 2020 | | 1050 | | | 2021 | 2123,1 | 35 | | 743,085 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И. |
| **Капитальный  ремонт в рамках государственной программы «Развитие образования в Курской области»** | | | | | | | | | | | |
| Капитальный  ремонт  здания МКОУ «СОШ  №1 п. Пристень» | Не требуется | | | | | 2022 | 4936,3 | 35 | | 1727,705 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И. |
| Капитальный  ремонт  здания МКОУ «СОШ  №1 п. Пристень» | Не требуется | | | | | 2023 | 13860,4 | 35 | | 4851,140 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И. |
| Капитальный  ремонт  здания МКОУ «СОШ  №1 п. Пристень» | Не требуется | | | | | 2024 | 4351,9 | 35 | | 1523,165 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И. |
| **Строительство  объектов-национальный  проект «Образование» (проектирование и экспертиза)** | | | | | | | | |  | | |
| Строительство МКОУ «Кировская СОШ» | 2023 | 5 000,00 | | | | 2024-2025 | 360 000,00 | 2 | | 19400,0 | Пивоварова Л.В. |
| ***«Национальный  проект  «Образование» - «Цифровая  образовательная  среда»*** | | | | | | | | | | | |
| Участие  МКОУ «СОШ №1 п. Пристень»,  «СОШ №2 пос. Пристень» в проекте  «Цифровая образовательная среда»  (внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях) | не  требуется | | | | | 2022 | 4532,963 | 2 | | 90,659 | Бекетова Е.Г.      Петрова Т.И. |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  |
| **ФИЗКУЛЬТУРА  И  СПОРТ** | | | | | | | | | | | |
| ***Строительство  объектов государственная  программа  «Развитие физической культуры и спорта»*** | | | | | | | | | | | |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенно-пристроенным зданием бассейна в п. Пристень, Пристенского района Курской области. Корректировка. Этап 2". | апрель 2019 | | | 460,0 | | 2019-2020 | 71144,054 | 5 | | 3557,203 | Петров В.В.  Катыхин В.В. |
| "Строительство спортивного комплекса для занятий зимними  видами спорта в п. Пристень Пристенского района Курской области " | Август 2020 | | | - | | 2021-2022 | 100 000,0 | 2 | | 2 000,0 | Петров В.В.  Катыхин В.В. |
| ***Проект  «Народный  бюджет»*** | | | | | | | | | | | |
| Ремонт стадиона в п. Пристень Пристенского района Курской области | май 2019 | | | 50,0 | | 2020 | 3346,780 | 46,2 | | 1546,780 | Петров В.В.  Катыхин В.В. |
| Освещение стадиона в п. Пристень | Июнь 2020 | | | 50,0 | | 2021 | 3000,00 | 40 | | 1200,0 | Петров В.В.  Катыхин В.В. |
| **КУЛЬТУРА** | | | | | | | | | | | |
| ***Капитальный  ремонт  учреждений  культуры*** | | | | | | | | | | | |
| ***Национальный проект «Культура»*** | | | | | | | | | | | |
| Капитальный  ремонт МКУК «Пристенский РДК» | 2020 | | | 180 | | 2021 | 25000 | 5 | | 1250 | директор МКУК «Пристенский РДК»  Лашин Д.А. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Бобрышевский ЦСДК» | 2020 | | | 220,5 | | 2021 | 6184,020 | 5 | | 309,2 | Директор МКУК «Бобрышевский ЦСДК»  Гутнев Б.В. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Среднеольшанский ЦСДК» | 2019 | | | 202,0 | | 2021 | 3227,46 | 5 | | 161,4 | Директор МКУК Козлова И.В. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Пселецкий ЦСДК» | 2019 | | | 214,0 | | 2022 | 6184,020 | 5 | | 309,201 | Глава МО Котовский сельсовет Сидорова И.М. |
| ***Проект «Народный бюджет»*** | | | | | | | | | | | |
| Капитальный  ремонт МКУК «Бобрышевский ЦСДК» | 2019 | | | 176,1 | | 2020 | 2121,770 | 40 | | 848,708 | Директор МКУК «Бобрышевский ЦСДК»  Гутнев Б.В. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Котовский ЦСДК» | 2019 | | | 214,0 | | 2020 | 2354,210 | 49 | | 1154,210 | Глава МО Котовский сельсовет Сидорова И.М. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Среднеольшанский ЦСДК» | 2019 | | | 202,0 | | 2020 | 1637,350 | 40 | | 654,940 | Директор МКУК Козлова И.В. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Пселецкий ЦСДК» | 2019 | | | 214,0 | | 2020 | 2739,650 | 56,2 | | 1539,650 | Глава МО Котовский сельсовет Сидорова И.М. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Пселецкий ЦСДК» | 2019 | | | 214,0 | | 2021 | 2427,489 | 50 | | 1227,489 | Глава МО Котовский сельсовет Сидорова И.М. |
| ***Создание  модельных  библиотек*** | | | | | | | | | | | |
| ***Национальный проект «Культура»*** | | | | | | | | | | | |
| МКУК «Кировская поселковая взрослая библиотека» | - | | | - | | 2021 | 5000 | 5 | | 250 | Глава муниципального образования п.Кировский Берлизев В.И |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| ***Строительство  учреждений  здравоохранения, комитет здравоохранения Курской области*** | | | | | | | | | | | |
| Фельдшерско-акушерский пункт в п. Кировский (район сах.завод) Пристенского района Курской области, площадью-110.4 м2, | 2020 | | | - | | 2021 | 10500,0 | - | | 0,00 | УКС Курской области |
| Фельдшерско-акушерский пункт в с. Верхняя Ольшанка  Пристенского района Курской области, площадью-110.4 м2, | 2021 | | | - | | 2022 | 11000,0 | - | | 0,00 | УКС Курской области |
| Фельдшерско-акушерский пункт в  с. Котово Пристенского района Курской области, площадью-110.4 м2, | 2022 | | | - | | 2023 | 12000,0 | - | | 0,00 | УКС Курской области |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| ***Строительство  объектов государственная  программа  «Комплексное развитие сельских территорий»*** | | | | | | | | | | | |
| Водоснабжение д. Верхнеплоское, Пристенского района Курской области   4,7237 км | 2019 | | | 259,0 | | 2020 | 7 894,481 | 2 | | 157,890 | Петров В.В.  Пивоварова Л.В. |
| **Текущий ремонт объектов водоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция, текущий ремонт водоснабжения | - | | | - | | 2025 | 500,0 | Средства муниципального образования | | 500,00 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | | | - | | 2020-2025 | 359,1 | 100 | | 359,1 | Глава Бобрышевского сельсовета Е.Е.Угримова |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | | | - | | 2020-2025 | 342,3 | 100 | | 342,3 | Глава Котовского сельсовета И.М.Сидорова |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | | | - | | 2020-2025 | 180,6 | 100 | | 180,6 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | | | - | | 2020-2025 | 359,1 | 100 | | 359,1 | Глава Пристенского сельсовета Е.В.Рябцева |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | | | - | | 2020-2025 | 224,4 | 100 | | 224,4 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | | | - | | 2020-2025 | 225,0 | 100 | | 225,0 | Глава Среднеольшанского сельсовета Л.А.Малыхина |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | | | - | | 2020-2025 | 323,4 | 100 | | 323,4 | Глава Черновецкого сельсовета М.Л.Скандакова |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | | | - | | 2020-2025 | 144,9 | 100 | | 144,9 | Глава Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| ***Ремонт объектов государственная  программа  «Экология и чистая вода»*** | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция. "Водоснабжение с. Пселец Пристенского района Курской области" | Сентябрь 2020 | | | - | | 2022 |  | 5 | |  | Петров В.В  Сидорова И.М. |
| Реконструкция. "Водоснабжение с. 2-е Плоское Пристенского района Курской области" | Октябрь 2020 | | | - | | 2022 |  | 5 | |  | Петров В.В  Мишустин И.В. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ** | | | | | | | | | | | |
| ***Строительство  объектов государственная  программа  «Комплексное развитие сельских территорий Курской области»*** | | | | | | | | | | | |
| Строительство объекта : «Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта, расположенного в д. В.Котово Котовского сельсовета Пристенского района Курской области», 1,493км | 2019 | | | 536,9 | | 2020 | 42 902,830 | 2 | | 858,057 | Петров В.В.  Сидорова И.М. |
| "Автомобильная  дорога  местного значения   до социально-значимого объекта  " Детский оздоровительный лагерь"  расположенный в п. Кировский Пристенского района Курской области",  протяженностью 1 км, приблизительной стоимостью -14 120,0 тыс. рублей. 2% м.бюджет- 282,4 тыс.руб. 13 837,6, тыс.руб. | 2020 | | | 284,042 | | 2021 | 14 120,0 | 2 | | 282,4 | Петров В.В.  Берлизев В.И. |
| "Автомобильная  дорога  к объекту хранения сельхозпродукции в с.  Верхняя Ольшанка Пристенского района Курской области,  протяженностью 0,663 км, приблизительной стоимостью -  9 361,560 тыс. рублей. | 2020 | | | 270,0 | | 2021 | 9 361,560 | 2 | | 187,231 | Петров В.В.  Малыхина  Л.А. |
| "Автомобильная  дорога  к социально-значимому объекту ДК с. Средняя Ольшанка   Пристенского района Курской области",  протяженностью 1,0 км, приблизительной стоимостью - 14 427,0 тыс. рублей. | 2020 | | | 290,0 | | 2022 | 14 427,0 | 2 | | 288,54 | Петров В.В.  Малыхина  Л.А. |
| Автомобильная  дорога  к социально-значимому объекту (магазин) в п.Вихровский  Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области",  протяженностью 0,788 км, приблизительной стоимостью - 11 368,48 тыс. рублей. | 2020 | | | 270,0 | | 2022 | 11 368,48 | 2 | | 227,37 | Петров В.В.  Мишустин И.В. |
| "Автомобильная  дорога  к социально-значимому объекту , расположенного в с. Нагольное Нагольненского сельсовета  Пристенского района Курской области",  протяженностью 2,0 км, приблизительной стоимостью - 28 854,0 тыс. рублей. | 2021 | | | 290,0 | | 2023 | 28 854,0 | 2 | | 577,08 | Петров В.В.  Хмельницкий Г.А. |
| "Автомобильная  дорога  к социально-значимому объекту,  ООО "Ржавское ХПП "  Пристенского района Курской области протяженностью 0,35 км, стоимостью 5 049,45тыс.рублей | 2021 | | | 270,0 | | 2023 | 5 049,45 | 2 | | 100,98 | Петров В.В.  Катыхин В.В. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ** | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия пер. Южный, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2020 | | | 50,0 | | 2020 | 1220,00 | Средства муниципального образования | | 1220,00 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Ремонт дорожного покрытия ул. Пролетарская, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2021 | | | 50,0 | | 2020 | 1421,578 | 100 | | 1421,578 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунальная, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2019 | | | 50,0 | | 2020 | 714,172 | 100 | | 714,172 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2019 | | | 50,0 | | 2020 | 1462,339 | 100 | | 1462,339 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги   ул. Советская, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2022 | | | 50,0 | | 2022 | 3450,0 | Средства муниципального образования | | 3450,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Ремонт автомобильной дороги   пер. Обоянский, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2023 | | | 50,0 | | 2023 | 5520,0 | Средства муниципального образования | | 5520,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Ремонт автомобильной дороги   ул. Полевая, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2025 | | | 50,0 | | 2025 | 16284,0 | Средства муниципального образования | | 16284,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Ремонт дороги по ул.24 Съезд, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2021 | | | - | | 2021 | 2836,32 | Средства муниципального образования | | 2836,32 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Ремонт дороги по ул. Буденного, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2022 | | | - | | 2022 | 1799,03 | Средства муниципального образования | | 1799,03 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Ремонт дороги по ул. Политотдельская, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2023 | | | - | | 2023 | 4384,13 | Средства муниципального образования | | 4384,13 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Ремонт дороги по ул. Парковая, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2024 | | | - | | 2024 | 935,98 | Средства муниципального образования | | 935,98 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Ремонт дороги по ул.Набережная, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2025 | | | - | | 2025 | 2025,94 | Средства муниципального образования | | 2025,94 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| ***Проект  «Народный  бюджет» -ремонт*** | | | | | | | | | | | |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Первомайская, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2019 | | | 50 | | 2020 | 2753,61 | 40 | | 1101,444 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2019 | | | 50 | | 2020 | 1037,68 | 40 | | 415,072 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2019 | | | 50 | | 2020 | 2264,41 | 40 | | 905,764 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. 2-я Первомайская, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2020 | | | 50 | | 2021 | 1148,24 | 40 | | 459,296 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2020 | | | 50 | | 2021 | 5471,45 | 67 | | 3671,45 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2020 | | | 50 | | 2021 | 3511,37 | 49 | | 1725,35 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги  по ул. Садовая, с. Котово Пристенского района Курской области | 2022 | | | 50,0 | | 2022 | 6077,82 | 70 | | 4277,82 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги в по ул. Луговая, с. Котово Пристенского района Курской области | 2022 | | | 50,0 | | 2022 | 1166,94 | 40 | | 466,776 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, с. Котово Пристенского района Курской области | 2022 | | | 50,0 | | 2022 | 1215,56 | 40 | | 486,224 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная, с. Котово Пристенского района Курской области | 2022 | | | 50,0 | | 2022 | 2844,42 | 40 | | 1137,768 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| ***Строительство  объектов государственная  программа  «Народный бюджет  »*** | | | | | | | | | | | |
| Ремонт автодороги по ул. Прудковская на х. Прудки Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области | 2020 | | | 50 | | 2021 | 3544,25 | 49 | | 1744,25 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ** | | | | | | | | | | | |
| ***Освещение*** | | | | | | | | | | | |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники    по ул. Гражданская муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | | | - | | 2020 | 98.00 | Средства муниципального образования | | 98.0 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  по ул. Комсомольская муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | | | - | | 2021 | 98.00 | Средства муниципального образования | | 98.0 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  по ул. Советская муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | | | - | | 2022 | 98.00 | Средства муниципального образования | | 98.0 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  по ул. Кирова муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | | | - | | 2023 | 98,0 | Средства муниципального образования | | 98.00 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  по ул. Железнодорожная муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | | | - | | 2024 | 98,0 | Средства муниципального образования | | 98.00 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  по ул. Почтовая муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | | | - | | 2025 | 98,0 | Средства муниципального образования | | 98,0 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с Нагольное ул. Центральная, ул. Молодежная | - | | | - | | 2020 | 25.00 | Средства муниципального образования | | 25.0 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х.Луг ул.Луговая, ул. Школьная, ул. Молодежная | - | | | - | | 2021 | 50.00 | Средства муниципального образования | | 50.0 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х.Ржавчик ул. Садовая,ул. Солнечная,ул.Фестивальная | - | | | - | | 2022 | 40.00 | Средства муниципального образования | | 40.0 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х.Мокренький ул. Заречная,ул.Вишневая | - | | | - | | 2023 | 25.00 | Средства муниципального образования | | 25.00 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с Пристенное ул. Центральная, ул. Барская,ул. Школьная, ул. Молодежная | - | | | - | | 2020 | 50.00 | Средства муниципального образования | | 50.0 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с. Б. Сети ул.Луговая, ул. Буденного, ул. Молодежная | - | | | - | | 2021 | 50.00 | Средства муниципального образования | | 50.0 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  д. Колбасовка ул. Весенняя, ул. Садовая,ул. Центральная | - | | | - | | 2022 | 50.00 | Средства муниципального образования | | 50.0 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х. Прудки ул. Прудковская, ул. Заречная | - | | | - | | 2023 | 25.00 | Средства муниципального образования | | 25.00 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники с. Южное Двоелучное ул.Южная | - | | | - | | 2024 | 25.00 | Средства муниципального образования | | 25.00 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х. Озерки ул. Железнодорожная, ул. Малая Колбасовка | - | | | - | | 2025 | 25.00 | Средства муниципального образования | | 25.00 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с.Сазановка, ул.Школьная | - | | | - | | 2022 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с.Сазановка,ул.Железнодорожная | - | | | - | | 2022 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники с.Сазановка, ул.Центральная | - | | | - | | 2022 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с.Сазановка, ул.Бродовская | - | | | - | | 2022 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х.Дубки, ул. | - | | | - | | 2023 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с.Ильинка, ул.Центральная | - | | | - | | 2024 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с.Ильинка, ул.Железнодорожная | - | | | - | | 2024 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники с.Горка,  ул.Садовая | - | | | - | | 2025 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена светильников уличного освещения   по ул.Молодежная и ул.Центральная с.Черновец | - | | | - | | 2021-2025 | 150,0 | Средства муниципального образования | | 150,0 | Глава Черновеского сельсовета Скандакова М.А. |
| ***Муниципальное образование «Ярыгинский сельсовет»* Государственная  программа  «Комплексное  развитие  сельских  территорий»** | | | | | | | | | | | |
| Установка фонарей уличного освещения в с. Ярыгино | 2023 | | | - | | 2023 | 80.00 | 5 | | 4,00 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| Установка фонарей уличного освещения в с. 2-е Плоское | 2023 | | | - | | 2023 | 32.00 | 5 | | 1,6 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| Установка фонарей уличного освещения в д. Лашинка | 2023 | | | - | | 2023 | 16.00 | 5 | | 0,8 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| Установка фонарей уличного освещения в д. Вихровка | 2023 | | | - | | 2023 | 32.00 | 5 | | 1,6 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| Установка фонарей уличного освещения в пос. Вихровский | 2023 | | | - | | 2023 | 16.00 | 5 | | 0,8 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| Установка фонарей уличного освещения в  пос. Комсомольский | 2023 | | | - | | 2023 | 32.00 | 5 | | 1.6 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| **Обустройство мест захоронения** | | | | | | | | | | | |
| Кладбище поселка Пристень | - | | | - | | 2020-2025 | 300,00 | Средства муниципального образования | | 300,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Кладбища Пристенского сельсовета | - | | | - | | 2020-2025 | 175,0 | Средства муниципального образования | | 175,0 | Глава Пристенского сельсовета Е.В.Рябцева |
| Кладбища Черновецкого сельсовета | - | | | - | | 2020-2025 | 40,0 | Средства муниципального образования | | 40,0 | Глава Черновецкого сельсовета М.Л.Скандакова |
| Кладбища Нагольненского сельсовета | - | | | - | | 2020-2025 | 75,0 | Средства муниципального образования | | 75,0 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Кладбища Сазановского сельсовета | - | | | - | | 2020-2025 | 150,0 | Средства муниципального образования | | 150,0 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| ***Создание комфортной городской среды*** | | | | | | | | | | | |
| ***Благоустройство  дворовых  территорий*** | | | | | | | | | | | |
| МКД  ул. Парковая д.2; ул. Парковая д.3; ул. Парковая д.4; ул. Парковая д.6; ул. Парковая д.10 п.Пристень | 2020 | | | 100,0 | | 2020 | 975,312 | 58,2 | | 567,7 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| МКД  ул. Октябрьская д.30; ул. Октябрьская д.32; ул. Октябрьская д.34; ул. Октябрьская д.36; ул. Октябрьская д.38 п.Пристень | 2021 | | | 100,0 | | 2021 | 1000,0 | 2 | | 20,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| МКД ул. Советская д.49а; ул. Советская д.61 п.Пристень | 2022 | | | 50,0 | | 2022 | 450,0 | 2 | | 9,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| МКД ул. Парковая д.8 п.Пристень | 2023 | | | 25,0 | | 2023 | 250,0 | 2 | | 5,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| МКД ул. Комсомольская д.1 п.Пристень | 2024 | | | 25,0 | | 2024 | 250,0 | 2 | | 5,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| МКД по ул. Центральная, д.140, д.142 п.Кировский | 2019 | | | 59,0 | | 2020 | 992,733 | 1,83 | | 18,16 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| МКД по ул.Ломоносова д.5 п.Кировский | 2021 | | | 24,5 | | 2021 | 543,0 | 1,83 | | 9,93 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| МКД по ул.Октябрьская, д.80 п.Кировский | 2022 | | | 24,5 | | 2022 | 450,0 | 1,83 | | 8,23 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| ***Благоустройство общественных территорий*** | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство «Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками» ул. Почтовая, д.56, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2020 | | | 10,00 | | 2020 | 2106,274 | 1,8 | | 38,6 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Устройство освещения  в  парке «Победы», пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2021 | | | 100,00 | | 2021 | 1500,00 | 1,8 | | 27,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Обустройство зон отдыха в  парке «Победы», пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2022 | | | 100,00 | | 2022 | 1500,00 | 1,8 | | 27,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Обустройство зон отдыха в  парке «Победы», пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2023 | | | 100,00 | | 2023 | 1500,00 | 1,8 | | 27,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Обустройство зон отдыха в  парке «Победы», пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2024 | | | 100,00 | | 2024 | 1500,00 | 1,8 | | 27,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Обустройство зон отдыха в  парке «Победы», пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2025 | | | 100,00 | | 2025 | 1500,00 | 1,8 | | 27,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Благоустройство общественной территории «Площадь возле ДК п.Кировский», 1 этап | 2019 | | | 43,5 | | 2020 | 341,431 | 1,83 | | 6,24 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Благоустройство общественной территории «Площадь возле ДК п.Кировский», 2 этап | 2021 | | | 43,0 | | 2021 | 350,0 | 1,83 | | 6,4 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Благоустройство сквера между многоквартирными домами и МКОУ «Ржавская СОШ», 1 этап | 2022 | | | 45,0 | | 2022 | 550,0 | 1,83 | | 10,06 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Благоустройство сквера между многоквартирными домами и МКОУ «Ржавская СОШ», 2 этап | 2023 | | | 45,0 | | 2023 | 450,0 | 1,83 | | 8,23 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Благоустройство Братской могилы воинов Советской Армии, погибших в годы ВОВ по ул.Полевая | 2024 | | | 50,0 | | 2024 | 350,0 | 1,83 | | 6,4 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| ***Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов*** | | | | | | | | | | | |
| поселок Пристень | - | | | - | | 2020-2025 | 600,0 | Средства муниципального образования | | 600,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Бобрышевский сельсовет | - | | | - | | 2021 | 350,0 | Средства муниципального образования | | 350,0 | Глава Бобрышевского сельсовета |
| ***Благоустройство сельских территорий (общественно значимых проектов)-***  ***обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов*** | | | | | | | | | | | |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Котовский сельсовет» | 2019 | | | - | | 2020 | 579,884 | 30,0 | | 173,965 | Глава Котовского сельсовета И.М.Сидорова |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Пристенский сельсовет» | 2019 | | | - | | 2020 | 502,567 | 30,0 | | 150,770 | Глава Пристенского сельсовета Е.В.Рябцева |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Сазановский сельсовет» | 2019 | | | - | | 2020 | 773,18 | 30,0 | | 231,954 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» | 2019 | | | - | | 2020 | 541,226 | 30,0 | | 162,368 | Глава Среднеольшанского  сельсовета Л.А.Малыхина |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Черновецкий сельсовет» | 2019 | | | - | | 2020 | 386,59 | 30,0 | | 115,977 | Глава Черновецкого сельсовета М.Л.Скандакова |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Ярыгинский сельсовет» | 2019 | | | - | | 2020 | 850,498 | 30,0 | | 255,149 | Глава Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| ***Благоустройство сельских территорий (общественно значимых проектов)-***  ***создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья*** | | | | | | | | | | | |
| Обустройство детской игровой площадки в с. с.Черновец Черновецкого сельсовета | 2022 | | | 20,0 | | 2023 | 400,0 | 30 | | 120,0 | Глава Черновецкого сельсовета М.Л.Скандакова |
| Обустройство детской игровой площадки по ул.Школьная в с.Сазановка Сазановского сельсовета | 2023 | | | 20,0 | | 2024 | 400,0 | 30 | | 120,0 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| Обустройство детской игровой площадки по ул.Молодёжная на х.Дубки Сазановского сельсовета | 2024 | | | 20,0 | | 2025 | 400,0 | 30 | | 120,0 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| Обустройство детской игровой площадки по ул.Центральная с.Ильинка Сазановского сельсовета | 2023 | | | 20,0 | | 2024 | 400,0 | 30 | | 120,0 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| Обустройство детской игровой площадки по ул.Восточная с.Горка Сазановского сельсовета | 2024 | | | 20,0 | | 2025 | 400,0 | 30 | | 120,0 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| ***Программа «Обеспечение жильем молодых семей» (в разрезе района, городских поселений)*** | | | | | | | | | | | |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан (3 семьи) | - | | | - | | 2020 | 1 790,980 | 45,4 | | 813,177 | Петров В.В.  Катыхин В.В.  Берлизев В.В. |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан (2 семьи, п. Кировский не участвует) | - | | | - | | 2021 | 1 612,8 | 46,8 | | 755,332 | Петров В.В.  Катыхин В.В.  Берлизев В.В. |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан (3 семьи) | - | | | - | | 2022 | 1 813,770 | 34,0 | | 617,079 | Петров В.В.  Катыхин В.В.  Берлизев В.В. |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан (3 семьи) | - | | | - | | 2024 | 1 813,770 | 34,0 | | 617,079 | Петров В.В.  Катыхин В.В.  Берлизев В.В. |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан (3 семьи) | - | | | - | | 2025 | 1 813,770 | 34,0 | | 617,079 | Петров В.В.  Катыхин В.В.  Берлизев В.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | потребность финансирования, сроки | | | | источники  финансирования | | | Ответственный  за  реализацию  проекта |
| изготовление  ПСД  (сметы) | | реализация мероприятия | | % софинанси-  рования бюджетом района | | сумма, тыс.руб |
| срок | сумма, тыс.руб | срок | сумма, тыс.руб |
|  | | | | | | | | |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| ***Строительство  объектов Национальный  проект  «Демография"*** | | | | | | | | |
| Пристройка зданий ясельных групп к МКДОУ "Детский сад "Сказка" Пристенского района Курской области"(50 мест для детей от 1,5 до 3-х лет) | 2019 | 1000,0 | стоимостью    2020  2021 | 65406,030        18409,465  19553,207 | 2 | | 759,253 | Пивоварова Л.В.  Бекетова Е.Г. |
| **Строительство  объектов-национальный  проект «Образование»  *государственная  программа  «Современная школа»*** | | | | | | | | |
| "МКОУ  "Черновецкая средняя общеобразовательная школа" Пристенского района Курской области"(создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа) | 2019 | 2000,0 | стоимостью    2020  2021 | 207 976,68       51020,410  156956,270 | 2 | | 4163,535 | Пивоварова Л.В.  Бекетова Е.Г. |
| **Капитальный  ремонт в рамках государственной программы «Развитие образования в Курской области»** | | | | | | | | |
| Капитальный  ремонт  здания МКОУ «СОШ  №2 пос. Пристень» (ремонт  кровли) | Не требуется | | 2020 | 6763, 811 | 35 | | 2 367, 334 | Бекетова Е.Г.  Петрова Т.И. |
| **Укрепление  материально-технической  базы   ОО «Национальный  проект  «Образование»** | | | | | | | | |
| Участие  МКОУ «СОШ №1 п. Пристень» и МКОУ «СОШ №2 пос. Пристень» в  проекте  «Современная  школа»  (создание  условий  для  реализации  углубленных  курсов  ОБЖ, технологии, информатики, предметов  гуманитарного  цикла») | не требуется | | 2020 | 2279,709 | 2 | | 45,594 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И.  Петрова Т.И. |
| Участие  МКОУ «СОШ №1 п. Пристень» в  проекте  «Успех каждого ребенка»  (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) | не требуется | | 2020 | 1228,00 | 2 | | 24,560 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И. |
| Участие  МКОУ «Бобрышевская СОШ»  в  проекте  «Современная  школа»  (создание  условий  для  реализации  углубленных  курсов  ОБЖ, технологии, информатики, предметов  гуманитарного  цикла») | не требуется | | 2021 | 1 149,951 | 2 | | 22,999 | Бекетова Е.Г.  Бочарова Л.В. |
| Участие  МКОУ «СОШ №2 пос. Пристень», «Бобрышевская СОШ», «Кировская СОШ», «Черновецкая СОШ» в  проекте  «Успех каждого ребенка» (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) | не требуется | | 2021 | 1228,00 | 2 | | 67,539 | Бекетова Е.Г. Петрова Т.И.     БочароваЛ.В.      Пигорева В.Г.      Лебедев Т.В. |
| Участие   образовательной организации в  проекте  «Мобильный  Кванториум» | не  требуется | | 2021 | 350,00 | 5 | | 17,50 | Бекетова Е.Г. |
| Участие  МКОУ «Кировская СОШ»  в  проекте  «Современная  школа»  (создание  условий  для  реализации  углубленных  курсов  ОБЖ, технологии, информатики, предметов  гуманитарного  цикла) | не  требуется | | 2022 | 1 148,584 | 2 | | 22,972 | Бекетова Е.Г.  Пигорева В.Г. |
| Участие  ОО  в  проекте  «Мобильный  Кванториум» | не  требуется | | 2022 | 350,00 | 5 | | 17,500 | Бекетова Е.Г. |
| Участие  ОО  в  проекте  «Мобильный  Кванториум» | не  требуется | | 2023 | 350,00 | 5 | | 17,500 | Бекетова Е.Г. |
| Участие  ОО  в  проекте  «Мобильный  Кванториум» | не  требуется | | 2024 | 350,00 | 5 | | 17,500 | Бекетова Е.Г. |
| **Капитальный  ремонт Проект  «Народный  бюджет»** | | | | | | | | |
| МКОУ  «Бобрышевская  средняя  общеобразовательная  школа» (замена окон) | 2020 | 38,8 | 2021 | 2219,131 | 35 | | 776,696 | Бекетова Е.Г.  Бочарова Л.В. |
| МКОУ  «Сазановская  средняя  общеобразовательная  школа» (замена окон) | 2020 | 36,2 | 2021 | 1560,919 | 35 | | 546,322 | Бекетова Е.Г.  Тесленко И.В. |
| МКОУ  «Среднеольшанская  средняя  общеобразовательная  школа» (замена окон) | 2020 | 40,7 | 2021 | 2670,028 | 35 | | 934,510 | Бекетова Е.Г.  Завьялов С.А. |
| МКОУ  «Верхне-Ольшанская основная  общеобразовательная  школа» (замена окон) | 2020 | 34,6 | 2021 | 1156,045 | 35 | | 404,616 | Бекетова Е.Г.  Ивахненко А.В. |
| МКОУ  «Нагольненская основная   общеобразовательная  школа» (замена окон) | 2020 | 30 | 2021 | 691,794 | 35 | | 242,128 | Бекетова Е.Г.  Галенин А.И. |
| МКОУ  «Бобрышевская  средняя  общеобразовательная  школа» (капитальный ремонт теплотрассы) | 2021 | 350,0 | 2022 | 3000,00 | 35 | | 1050,00 | Бекетова Е.Г.  Бочарова Л.В. |
| **Капитальный  ремонт*проект  «Народный  бюджет»*** | | | | | | | | |
| Капитальный  ремонт  здания МКОУ «СОШ  №1 п. Пристень» | 2020 | 1050 | 2021 | 2123,1 | 35 | | 743,085 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И. |
| **Капитальный  ремонт в рамках государственной программы «Развитие образования в Курской области»** | | | | | | | | |
| Капитальный  ремонт  здания МКОУ «СОШ  №1 п. Пристень» | Не требуется | | 2022 | 4936,3 | 35 | | 1727,705 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И. |
| Капитальный  ремонт  здания МКОУ «СОШ  №1 п. Пристень» | Не требуется | | 2023 | 13860,4 | 35 | | 4851,140 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И. |
| Капитальный  ремонт  здания МКОУ «СОШ  №1 п. Пристень» | Не требуется | | 2024 | 4351,9 | 35 | | 1523,165 | Бекетова Е.Г.  Дзюба Л.И. |
| **Строительство  объектов-национальный  проект «Образование» (проектирование и экспертиза)** | | | | | |  | | |
| Строительство МКОУ «Кировская СОШ» | 2023 | 5 000,00 | 2024-2025 | 360 000,00 | 2 | | 19400,0 | Пивоварова Л.В. |
| ***«Национальный  проект  «Образование» - «Цифровая  образовательная  среда»*** | | | | | | | | |
| Участие  МКОУ «СОШ №1 п. Пристень»,  «СОШ №2 пос. Пристень» в проекте  «Цифровая образовательная среда»  (внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях) | не  требуется | | 2022 | 4532,963 | 2 | | 90,659 | Бекетова Е.Г.      Петрова Т.И. |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **ФИЗКУЛЬТУРА  И  СПОРТ** | | | | | | | | |
| ***Строительство  объектов государственная  программа  «Развитие физической культуры и спорта»*** | | | | | | | | |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенно-пристроенным зданием бассейна в п. Пристень, Пристенского района Курской области. Корректировка. Этап 2". | апрель 2019 | 460,0 | 2019-2020 | 71144,054 | 5 | | 3557,203 | Петров В.В.  Катыхин В.В. |
| "Строительство спортивного комплекса для занятий зимними  видами спорта в п. Пристень Пристенского района Курской области " | Август 2020 | - | 2021-2022 | 100 000,0 | 2 | | 2 000,0 | Петров В.В.  Катыхин В.В. |
| ***Проект  «Народный  бюджет»*** | | | | | | | | |
| Ремонт стадиона в п. Пристень Пристенского района Курской области | май 2019 | 50,0 | 2020 | 3346,780 | 46,2 | | 1546,780 | Петров В.В.  Катыхин В.В. |
| Освещение стадиона в п. Пристень | Июнь 2020 | 50,0 | 2021 | 3000,00 | 40 | | 1200,0 | Петров В.В.  Катыхин В.В. |
| **КУЛЬТУРА** | | | | | | | | |
| ***Капитальный  ремонт  учреждений  культуры*** | | | | | | | | |
| ***Национальный проект «Культура»*** | | | | | | | | |
| Капитальный  ремонт МКУК «Пристенский РДК» | 2020 | 180 | 2021 | 25000 | 5 | | 1250 | директор МКУК «Пристенский РДК»  Лашин Д.А. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Бобрышевский ЦСДК» | 2020 | 220,5 | 2021 | 6184,020 | 5 | | 309,2 | Директор МКУК «Бобрышевский ЦСДК»  Гутнев Б.В. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Среднеольшанский ЦСДК» | 2019 | 202,0 | 2021 | 3227,46 | 5 | | 161,4 | Директор МКУК Козлова И.В. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Пселецкий ЦСДК» | 2019 | 214,0 | 2022 | 6184,020 | 5 | | 309,201 | Глава МО Котовский сельсовет Сидорова И.М. |
| ***Проект «Народный бюджет»*** | | | | | | | | |
| Капитальный  ремонт МКУК «Бобрышевский ЦСДК» | 2019 | 176,1 | 2020 | 2121,770 | 40 | | 848,708 | Директор МКУК «Бобрышевский ЦСДК»  Гутнев Б.В. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Котовский ЦСДК» | 2019 | 214,0 | 2020 | 2354,210 | 49 | | 1154,210 | Глава МО Котовский сельсовет Сидорова И.М. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Среднеольшанский ЦСДК» | 2019 | 202,0 | 2020 | 1637,350 | 40 | | 654,940 | Директор МКУК Козлова И.В. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Пселецкий ЦСДК» | 2019 | 214,0 | 2020 | 2739,650 | 56,2 | | 1539,650 | Глава МО Котовский сельсовет Сидорова И.М. |
| Капитальный  ремонт МКУК «Пселецкий ЦСДК» | 2019 | 214,0 | 2021 | 2427,489 | 50 | | 1227,489 | Глава МО Котовский сельсовет Сидорова И.М. |
| ***Создание  модельных  библиотек*** | | | | | | | | |
| ***Национальный проект «Культура»*** | | | | | | | | |
| МКУК «Кировская поселковая взрослая библиотека» | - | - | 2021 | 5000 | 5 | | 250 | Глава муниципального образования п.Кировский Берлизев В.И |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | | | | | | | | |
| ***Строительство  учреждений  здравоохранения, комитет здравоохранения Курской области*** | | | | | | | | |
| Фельдшерско-акушерский пункт в п. Кировский (район сах.завод) Пристенского района Курской области, площадью-110.4 м2, | 2020 | - | 2021 | 10500,0 | - | | 0,00 | УКС Курской области |
| Фельдшерско-акушерский пункт в с. Верхняя Ольшанка  Пристенского района Курской области, площадью-110.4 м2, | 2021 | - | 2022 | 11000,0 | - | | 0,00 | УКС Курской области |
| Фельдшерско-акушерский пункт в  с. Котово Пристенского района Курской области, площадью-110.4 м2, | 2022 | - | 2023 | 12000,0 | - | | 0,00 | УКС Курской области |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| ***Строительство  объектов государственная  программа  «Комплексное развитие сельских территорий»*** | | | | | | | | |
| Водоснабжение д. Верхнеплоское, Пристенского района Курской области   4,7237 км | 2019 | 259,0 | 2020 | 7 894,481 | 2 | | 157,890 | Петров В.В.  Пивоварова Л.В. |
| **Текущий ремонт объектов водоснабжения** | | | | | | | | |
| Реконструкция, текущий ремонт водоснабжения | - | - | 2025 | 500,0 | Средства муниципального образования | | 500,00 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | - | 2020-2025 | 359,1 | 100 | | 359,1 | Глава Бобрышевского сельсовета Е.Е.Угримова |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | - | 2020-2025 | 342,3 | 100 | | 342,3 | Глава Котовского сельсовета И.М.Сидорова |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | - | 2020-2025 | 180,6 | 100 | | 180,6 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | - | 2020-2025 | 359,1 | 100 | | 359,1 | Глава Пристенского сельсовета Е.В.Рябцева |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | - | 2020-2025 | 224,4 | 100 | | 224,4 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | - | 2020-2025 | 225,0 | 100 | | 225,0 | Глава Среднеольшанского сельсовета Л.А.Малыхина |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | - | 2020-2025 | 323,4 | 100 | | 323,4 | Глава Черновецкого сельсовета М.Л.Скандакова |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | - | - | 2020-2025 | 144,9 | 100 | | 144,9 | Глава Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| ***Ремонт объектов государственная  программа  «Экология и чистая вода»*** | | | | | | | | |
| Реконструкция. "Водоснабжение с. Пселец Пристенского района Курской области" | Сентябрь 2020 | - | 2022 |  | 5 | |  | Петров В.В  Сидорова И.М. |
| Реконструкция. "Водоснабжение с. 2-е Плоское Пристенского района Курской области" | Октябрь 2020 | - | 2022 |  | 5 | |  | Петров В.В  Мишустин И.В. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ** | | | | | | | | |
| ***Строительство  объектов государственная  программа  «Комплексное развитие сельских территорий Курской области»*** | | | | | | | | |
| Строительство объекта : «Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта, расположенного в д. В.Котово Котовского сельсовета Пристенского района Курской области», 1,493км | 2019 | 536,9 | 2020 | 42 902,830 | 2 | | 858,057 | Петров В.В.  Сидорова И.М. |
| "Автомобильная  дорога  местного значения   до социально-значимого объекта  " Детский оздоровительный лагерь"  расположенный в п. Кировский Пристенского района Курской области",  протяженностью 1 км, приблизительной стоимостью -14 120,0 тыс. рублей. 2% м.бюджет- 282,4 тыс.руб. 13 837,6, тыс.руб. | 2020 | 284,042 | 2021 | 14 120,0 | 2 | | 282,4 | Петров В.В.  Берлизев В.И. |
| "Автомобильная  дорога  к объекту хранения сельхозпродукции в с.  Верхняя Ольшанка Пристенского района Курской области,  протяженностью 0,663 км, приблизительной стоимостью -  9 361,560 тыс. рублей. | 2020 | 270,0 | 2021 | 9 361,560 | 2 | | 187,231 | Петров В.В.  Малыхина  Л.А. |
| "Автомобильная  дорога  к социально-значимому объекту ДК с. Средняя Ольшанка   Пристенского района Курской области",  протяженностью 1,0 км, приблизительной стоимостью - 14 427,0 тыс. рублей. | 2020 | 290,0 | 2022 | 14 427,0 | 2 | | 288,54 | Петров В.В.  Малыхина  Л.А. |
| Автомобильная  дорога  к социально-значимому объекту (магазин) в п.Вихровский  Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области",  протяженностью 0,788 км, приблизительной стоимостью - 11 368,48 тыс. рублей. | 2020 | 270,0 | 2022 | 11 368,48 | 2 | | 227,37 | Петров В.В.  Мишустин И.В. |
| "Автомобильная  дорога  к социально-значимому объекту , расположенного в с. Нагольное Нагольненского сельсовета  Пристенского района Курской области",  протяженностью 2,0 км, приблизительной стоимостью - 28 854,0 тыс. рублей. | 2021 | 290,0 | 2023 | 28 854,0 | 2 | | 577,08 | Петров В.В.  Г.А.Хмельницкий |
| "Автомобильная  дорога  к социально-значимому объекту,  ООО "Ржавское ХПП "  Пристенского района Курской области протяженностью 0,35 км, стоимостью 5 049,45тыс.рублей | 2021 | 270,0 | 2023 | 5 049,45 | 2 | | 100,98 | Петров В.В.  Катыхин В.В. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ** | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия пер. Южный, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2020 | 50,0 | 2020 | 1220,00 | Средства муниципального образования | | 1220,00 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Ремонт дорожного покрытия ул. Пролетарская, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2021 | 50,0 | 2020 | 1421,578 | 100 | | 1421,578 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунальная, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2019 | 50,0 | 2020 | 714,172 | 100 | | 714,172 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2019 | 50,0 | 2020 | 1462,339 | 100 | | 1462,339 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги   ул. Советская, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2022 | 50,0 | 2022 | 3450,0 | Средства муниципального образования | | 3450,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Ремонт автомобильной дороги   пер. Обоянский, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2023 | 50,0 | 2023 | 5520,0 | Средства муниципального образования | | 5520,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Ремонт автомобильной дороги   ул. Полевая, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2025 | 50,0 | 2025 | 16284,0 | Средства муниципального образования | | 16284,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Ремонт дороги по ул.24 Съезд, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2021 | - | 2021 | 2836,32 | Средства муниципального образования | | 2836,32 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Ремонт дороги по ул. Буденного, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2022 | - | 2022 | 1799,03 | Средства муниципального образования | | 1799,03 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Ремонт дороги по ул. Политотдельская, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2023 | - | 2023 | 4384,13 | Средства муниципального образования | | 4384,13 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Ремонт дороги по ул. Парковая, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2024 | - | 2024 | 935,98 | Средства муниципального образования | | 935,98 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Ремонт дороги по ул.Набережная, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2025 | - | 2025 | 2025,94 | Средства муниципального образования | | 2025,94 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| ***Проект  «Народный  бюджет» -ремонт*** | | | | | | | | |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Первомайская, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2019 | 50 | 2020 | 2753,61 | 40 | | 1101,444 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2019 | 50 | 2020 | 1037,68 | 40 | | 415,072 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2019 | 50 | 2020 | 2264,41 | 40 | | 905,764 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. 2-я Первомайская, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2020 | 50 | 2021 | 1148,24 | 40 | | 459,296 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2020 | 50 | 2021 | 5471,45 | 67 | | 3671,45 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова, пос. Кировский Пристенского района Курской области | 2020 | 50 | 2021 | 3511,37 | 49 | | 1725,35 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги  по ул. Садовая, с. Котово Пристенского района Курской области | 2022 | 50,0 | 2022 | 6077,82 | 70 | | 4277,82 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги в по ул. Луговая, с. Котово Пристенского района Курской области | 2022 | 50,0 | 2022 | 1166,94 | 40 | | 466,776 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, с. Котово Пристенского района Курской области | 2022 | 50,0 | 2022 | 1215,56 | 40 | | 486,224 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная, с. Котово Пристенского района Курской области | 2022 | 50,0 | 2022 | 2844,42 | 40 | | 1137,768 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| ***Строительство  объектов государственная  программа  «Народный бюджет  »*** | | | | | | | | |
| Ремонт автодороги по ул. Прудковская на х. Прудки Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области | 2020 | 50 | 2021 | 3544,25 | 49 | | 1744,25 | Глава Пристенского района В.В.Петров |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ** | | | | | | | | |
| ***Освещение*** | | | | | | | | |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники    по ул. Гражданская муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | - | 2020 | 98.00 | Средства муниципального образования | | 98.0 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  по ул. Комсомольская муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | - | 2021 | 98.00 | Средства муниципального образования | | 98.0 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  по ул. Советская муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | - | 2022 | 98.00 | Средства муниципального образования | | 98.0 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  по ул. Кирова муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | - | 2023 | 98,0 | Средства муниципального образования | | 98.00 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  по ул. Железнодорожная муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | - | 2024 | 98,0 | Средства муниципального образования | | 98.00 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  по ул. Почтовая муниципального образования пос. Пристень Пристенского района Курской области | - | - | 2025 | 98,0 | Средства муниципального образования | | 98,0 | Глава поселка Пристень  Катыхин В.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с Нагольное ул. Центральная, ул. Молодежная | - | - | 2020 | 25.00 | Средства муниципального образования | | 25.0 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х.Луг ул.Луговая, ул. Школьная, ул. Молодежная | - | - | 2021 | 50.00 | Средства муниципального образования | | 50.0 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х.Ржавчик ул. Садовая,ул. Солнечная,ул.Фестивальная | - | - | 2022 | 40.00 | Средства муниципального образования | | 40.0 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х.Мокренький ул. Заречная,ул.Вишневая | - | - | 2023 | 25.00 | Средства муниципального образования | | 25.00 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с Пристенное ул. Центральная, ул. Барская,ул. Школьная, ул. Молодежная | - | - | 2020 | 50.00 | Средства муниципального образования | | 50.0 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с. Б. Сети ул.Луговая, ул. Буденного, ул. Молодежная | - | - | 2021 | 50.00 | Средства муниципального образования | | 50.0 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  д. Колбасовка ул. Весенняя, ул. Садовая,ул. Центральная | - | - | 2022 | 50.00 | Средства муниципального образования | | 50.0 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х. Прудки ул. Прудковская, ул. Заречная | - | - | 2023 | 25.00 | Средства муниципального образования | | 25.00 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники с. Южное Двоелучное ул.Южная | - | - | 2024 | 25.00 | Средства муниципального образования | | 25.00 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х. Озерки ул. Железнодорожная, ул. Малая Колбасовка | - | - | 2025 | 25.00 | Средства муниципального образования | | 25.00 | Глава Пристенского сельсовета  Рябцева Е.В. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с.Сазановка, ул.Школьная | - | - | 2022 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с.Сазановка,ул.Железнодорожная | - | - | 2022 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники с.Сазановка, ул.Центральная | - | - | 2022 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с.Сазановка, ул.Бродовская | - | - | 2022 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  х.Дубки, ул. | - | - | 2023 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с.Ильинка, ул.Центральная | - | - | 2024 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники  с.Ильинка, ул.Железнодорожная | - | - | 2024 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие  светодиодные светильники с.Горка,  ул.Садовая | - | - | 2025 | 100.0 | Средства муниципального образования | | 100.0 | Глава Сазановского сельсовета  Берлизев А.Н. |
| Замена светильников уличного освещения   по ул.Молодежная и ул.Центральная с.Черновец | - | - | 2021-2025 | 150,0 | Средства муниципального образования | | 150,0 | Глава Черновеского сельсовета Скандакова М.А. |
| ***Муниципальное образование «Ярыгинский сельсовет»* Государственная  программа  «Комплексное  развитие  сельских  территорий»** | | | | | | | | |
| Установка фонарей уличного освещения в с. Ярыгино | 2023 | - | 2023 | 80.00 | 5 | | 4,00 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| Установка фонарей уличного освещения в с. 2-е Плоское | 2023 | - | 2023 | 32.00 | 5 | | 1,6 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| Установка фонарей уличного освещения в д. Лашинка | 2023 | - | 2023 | 16.00 | 5 | | 0,8 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| Установка фонарей уличного освещения в д. Вихровка | 2023 | - | 2023 | 32.00 | 5 | | 1,6 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| Установка фонарей уличного освещения в пос. Вихровский | 2023 | - | 2023 | 16.00 | 5 | | 0,8 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| Установка фонарей уличного освещения в  пос. Комсомольский | 2023 | - | 2023 | 32.00 | 5 | | 1.6 | Глава  Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| **Обустройство мест захоронения** | | | | | | | | |
| Кладбище поселка Пристень | - | - | 2020-2025 | 300,00 | Средства муниципального образования | | 300,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Кладбища Пристенского сельсовета | - | - | 2020-2025 | 175,0 | Средства муниципального образования | | 175,0 | Глава Пристенского сельсовета Е.В.Рябцева |
| Кладбища Черновецкого сельсовета | - | - | 2020-2025 | 40,0 | Средства муниципального образования | | 40,0 | Глава Черновецкого сельсовета М.Л.Скандакова |
| Кладбища Нагольненского сельсовета | - | - | 2020-2025 | 75,0 | Средства муниципального образования | | 75,0 | Глава Нагольненского сельсовета Г.А.Хмельницкий |
| Кладбища Сазановского сельсовета | - | - | 2020-2025 | 150,0 | Средства муниципального образования | | 150,0 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| ***Создание комфортной городской среды*** | | | | | | | | |
| ***Благоустройство  дворовых  территорий*** | | | | | | | | |
| МКД  ул. Парковая д.2; ул. Парковая д.3; ул. Парковая д.4; ул. Парковая д.6; ул. Парковая д.10 п.Пристень | 2020 | 100,0 | 2020 | 975,312 | 58,2 | | 567,7 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| МКД  ул. Октябрьская д.30; ул. Октябрьская д.32; ул. Октябрьская д.34; ул. Октябрьская д.36; ул. Октябрьская д.38 п.Пристень | 2021 | 100,0 | 2021 | 1000,0 | 2 | | 20,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| МКД ул. Советская д.49а; ул. Советская д.61 п.Пристень | 2022 | 50,0 | 2022 | 450,0 | 2 | | 9,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| МКД ул. Парковая д.8 п.Пристень | 2023 | 25,0 | 2023 | 250,0 | 2 | | 5,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| МКД ул. Комсомольская д.1 п.Пристень | 2024 | 25,0 | 2024 | 250,0 | 2 | | 5,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| МКД по ул. Центральная, д.140, д.142 п.Кировский | 2019 | 59,0 | 2020 | 992,733 | 1,83 | | 18,16 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| МКД по ул.Ломоносова д.5 п.Кировский | 2021 | 24,5 | 2021 | 543,0 | 1,83 | | 9,93 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| МКД по ул.Октябрьская, д.80 п.Кировский | 2022 | 24,5 | 2022 | 450,0 | 1,83 | | 8,23 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| ***Благоустройство общественных территорий*** | | | | | | | | |
| Благоустройство «Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками» ул. Почтовая, д.56, пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2020 | 10,00 | 2020 | 2106,274 | 1,8 | | 38,6 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Устройство освещения  в  парке «Победы», пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2021 | 100,00 | 2021 | 1500,00 | 1,8 | | 27,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Обустройство зон отдыха в  парке «Победы», пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2022 | 100,00 | 2022 | 1500,00 | 1,8 | | 27,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Обустройство зон отдыха в  парке «Победы», пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2023 | 100,00 | 2023 | 1500,00 | 1,8 | | 27,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Обустройство зон отдыха в  парке «Победы», пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2024 | 100,00 | 2024 | 1500,00 | 1,8 | | 27,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Обустройство зон отдыха в  парке «Победы», пос. Пристень Пристенского района Курской области | 2025 | 100,00 | 2025 | 1500,00 | 1,8 | | 27,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Благоустройство общественной территории «Площадь возле ДК п.Кировский», 1 этап | 2019 | 43,5 | 2020 | 341,431 | 1,83 | | 6,24 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Благоустройство общественной территории «Площадь возле ДК п.Кировский», 2 этап | 2021 | 43,0 | 2021 | 350,0 | 1,83 | | 6,4 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Благоустройство сквера между многоквартирными домами и МКОУ «Ржавская СОШ», 1 этап | 2022 | 45,0 | 2022 | 550,0 | 1,83 | | 10,06 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Благоустройство сквера между многоквартирными домами и МКОУ «Ржавская СОШ», 2 этап | 2023 | 45,0 | 2023 | 450,0 | 1,83 | | 8,23 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| Благоустройство Братской могилы воинов Советской Армии, погибших в годы ВОВ по ул.Полевая | 2024 | 50,0 | 2024 | 350,0 | 1,83 | | 6,4 | Глава поселка Кировский Берлизев В.И. |
| ***Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов*** | | | | | | | | |
| поселок Пристень | - | - | 2020-2025 | 600,0 | Средства муниципального образования | | 600,0 | Глава поселка Пристень В.В.Катыхин |
| Бобрышевский сельсовет | - | - | 2021 | 350,0 | Средства муниципального образования | | 350,0 | Глава Бобрышевского сельсовета |
| ***Благоустройство сельских территорий (общественно значимых проектов)-***  ***обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов*** | | | | | | | | |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Котовский сельсовет» | 2019 | - | 2020 | 579,884 | 30,0 | | 173,965 | Глава Котовского сельсовета И.М.Сидорова |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Пристенский сельсовет» | 2019 | - | 2020 | 502,567 | 30,0 | | 150,770 | Глава Пристенского сельсовета Е.В.Рябцева |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Сазановский сельсовет» | 2019 | - | 2020 | 773,18 | 30,0 | | 231,954 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» | 2019 | - | 2020 | 541,226 | 30,0 | | 162,368 | Глава Среднеольшанского  сельсовета Л.А.Малыхина |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Черновецкий сельсовет» | 2019 | - | 2020 | 386,59 | 30,0 | | 115,977 | Глава Черновецкого сельсовета М.Л.Скандакова |
| Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Ярыгинский сельсовет» | 2019 | - | 2020 | 850,498 | 30,0 | | 255,149 | Глава Ярыгинского сельсовета И.В.Мишустин |
| ***Благоустройство сельских территорий (общественно значимых проектов)-***  ***создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья*** | | | | | | | | |
| Обустройство детской игровой площадки в с. с.Черновец Черновецкого сельсовета | 2022 | 20,0 | 2023 | 400,0 | 30 | | 120,0 | Глава Черновецкого сельсовета М.Л.Скандакова |
| Обустройство детской игровой площадки по ул.Школьная в с.Сазановка Сазановского сельсовета | 2023 | 20,0 | 2024 | 400,0 | 30 | | 120,0 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| Обустройство детской игровой площадки по ул.Молодёжная на х.Дубки Сазановского сельсовета | 2024 | 20,0 | 2025 | 400,0 | 30 | | 120,0 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| Обустройство детской игровой площадки по ул.Центральная с.Ильинка Сазановского сельсовета | 2023 | 20,0 | 2024 | 400,0 | 30 | | 120,0 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| Обустройство детской игровой площадки по ул.Восточная с.Горка Сазановского сельсовета | 2024 | 20,0 | 2025 | 400,0 | 30 | | 120,0 | Глава Сазановского сельсовета А.Н.Берлизев |
| ***Программа «Обеспечение жильем молодых семей» (в разрезе района, городских поселений)*** | | | | | | | | |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан (3 семьи) | - | - | 2020 | 1 790,980 | 45,4 | | 813,177 | Петров В.В.  Катыхин В.В.  Берлизев В.В. |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан (2 семьи, п. Кировский не участвует) | - | - | 2021 | 1 612,8 | 46,8 | | 755,332 | Петров В.В.  Катыхин В.В.  Берлизев В.В. |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан (3 семьи) | - | - | 2022 | 1 813,770 | 34,0 | | 617,079 | Петров В.В.  Катыхин В.В.  Берлизев В.В. |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан (3 семьи) | - | - | 2024 | 1 813,770 | 34,0 | | 617,079 | Петров В.В.  Катыхин В.В.  Берлизев В.В. |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан (3 семьи) | - | - | 2025 | 1 813,770 | 34,0 | | 617,079 | Петров В.В.  Катыхин В.В.  Берлизев В.В. |