Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения на период 2021-2026 годы»

| Ответственный исполнитель | отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области |
| --- | --- |
| Годовой отчет | за 2022 год |
| Исполнитель | начальник отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области Е.В.Парахина |
| телефон | 8 (471-34) 2-26-54 |
| Электронный адрес | gkh-pristen@yandex.ru |

Начальник отдела ЖКХ, промышленности,

транспорта, связи Администрации

Пристенского района Курской области					     Е.В.Парахина

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения на период 2021-2026 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения на период 2021-2026 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденная постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 21.12.2020 №639-па, вступила в действие с 1 января 2021 года. Проводилась актуализация программы в зависимости от финансового обеспечения программы, изменений в нормативно-правовых актах и перечня программных мероприятий. В программу внесены изменения в редакции постановлений Администрации Пристенского района Курской области от 01.03.2021 №118-па, от 24.05.2021 №297-па, от 30.12.2021 №742-па, от 03.11.2022 №761-па, от 30.12.2022 №897-па, со сроком реализации 2021-2026 годы.

В 2022 году внесены изменения в соответствии с Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24.12.2021 № 20/114 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 23.12.2022 № 13/84 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области, направлена на развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения.

Применение программно-целевого метода к решению проблем дорожного хозяйства позволяет в сложных экономических условиях сконцентрировать средства на основных целях и задачах дорожного хозяйства в кратчайшие сроки в оптимальных объемах, что соответствует современной бюджетной политике, нацеленной на улучшение условий жизни человека, повышение качества государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития Пристенского района Курской области.

Основными целями программы является:

– развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

– повышение безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

– 1. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Пристенского района Курской области, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения;

– 2. Снижение числа погибших от дорожно-транспортных происшествий.

Муниципальная программа включает:

– Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»;

– Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области».

В рамках программы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

– Основное мероприятие 1.1 «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

– Основное мероприятие 2.1 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области».

В 2022 году:

– в рамках государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» выполнен ремонт автомобильной дороги с.Верхнеплоское-с.Троицкое, протяженностью 3,005 км;

– в рамках проекта «Народный бюджет» выполнен ремонт 11 дорог – уличной сети в поселке Кировский (ул.Свердлова), селе Бобрышево (ул.Заречье), деревне Кривцово (ул.Зеленая) и селе Котово (ул.Садовая, ул.Молодежная, ул.Веселая, ул.Заречная, ул.Лесная, ул.Луговая, проезд от ул.Веселая до ул.Заречная и проезд от ул.Лесная до ул.Веселая), протяженностью 6,927 км;

– приобретены и установлены дорожные знаки;

– для образовательных учреждений приобретены средства обучения (набор знаков по безопасности дорожного движения), канцтовары для проведения тематических конкурсов, викторин и выставок, раздаточный и дидактический материал.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2022 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, направленных на реализацию указанной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Таблица 1).

Расчет результативности по показателям (индикаторам) муниципальной программы представлен в Таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год |  | Оценка степени достижения показателя, % | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленное муниципальной программой | фактическое |  |  |
| Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 23,8 | 32,6 | 1 | Увеличение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог |
| 2. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 5 | 2 | 1 | Снижение количества погибших в ДТП |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 1,7 | 6,5 | 1 | Увеличение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог |
| 1.2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8,0 | 9,9 | 1 | Увеличение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 18 | 8 | 1 | Снижение количества ДТП |
| 2.2 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 5 | 2 | 1 | Снижение количества погибших в ДТП |

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 6 / 6 = 1.

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы:

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2:

Таблица 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области», подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области» Пристенского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2022 год.

| Наименование | ЦСР | План | Кассовое исполнение | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения | 11 | 52 612,116 | 52 604,314 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области» | 11 1 | 52 582,116 | 52 581,034 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 11 1 01 00000 | 52 582,116 | 52 581,034 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области» | 11 2 | 30,000 | 23,280 | 77,6 |
| Основное мероприятие 2.1 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области» | 11 2 01 00000 | 30,000 | 23,280 | 77,6 |

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 100,0%.

3) оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»:

Эис = 100 / 100, Эис = 1,0

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»:

Эис = 100 / 77,6, Эис = 0,8.

4) оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

СДгппз = 32,6 / 23,8 СДгппз = 1,4

СДгппз = 6,5 / 1,7 СДгппз = 3,8

СДгппз = 9,9 / 8,0 СДгппз = 1,2

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД гппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

СДгппз = 5 / 2 СДгппз = 2,5

СДгппз = 18 / 8 СДгппз = 2,2

СДгппз = 5 / 2 СДгппз = 2,5

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»:

СРпп = 1+1 / 2 = 1

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»:

СРпп = 1+1 / 2 = 1.

5) оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств бюджета (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»:

ЭРп/п = 1 x 1  = 1

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»:

ЭРп/п = 1 x 0,8 = 0,8.

6) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРмп = (1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1)/6= 1.

7) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

ЭРмп = 0,5 х 1 + 0,5 х 0,8= 0,90

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Значение показателя составило 0,90, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» признается высокой. Цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены в полном объеме.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» в 2023 году.