- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

за 2022 год

- Ответственный исполнитель  - Отдел строительства и архитектуры

Администрации  Пристенского района

Курской области

- Непосредственный исполнитель – начальник Отдела строительства и

- архитектуры Администрации  Пристенского района

Курской области

Гаврилова Е.С. тел. 2-10-79, pristen-stro@yandex.ru

- Начальник Отдела строительства

и архитектуры Администрации

Пристенского района

Курской области									Е.С.Гаврилова

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района «Пристенский район» Курской области»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 09.02.2015 № 105 (в редакции постановлений от 19.02.2017 № 54, 16.05.2017 № 220-па, 16.06.2017 № 321-па, 06.09.2017 № 527-па, 11.12.2017 № 824-па,29.12.2017 № 873-па, 16.02.2018 № 110-па, 21.02.2018 № 113-па, 27.12.2018 № 707- па, 24.01.2019 № 43-па, 30.01.2019 № 73-па, 27.02.2019 № 138-па, 26.04.2019 № 272-па, 23.12.2019 № 727- па, 30.12.2019 № 764 - па, 21.02.2020 № 136-па, 27.02.2020 № 155-па, 27.04.2020 № 241-па, 18.12.2020 № 636-па, 04.02.2021 № 77-па, 26.04.2021 № 239-па,27.12.2021 № 707-па, 20.04.2022 № 223 –па, 30.12.2022  № 891-па), со сроком реализации 2015-2023 годы.

В 2022 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 20.04.2022 № 223,  30 декабря 2022  № 891-па в соответствии с Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24 декабря 2021 года № 20/114 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 23 декабря 2022 года № 13/84 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в связи с изменениями, касающимися объемов финансирования.

Целью муниципальной программы является:

-повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения на территории сельских поселений муниципального района «Пристенский район» Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством и законодательством Курской области;

-   обеспечение комфортной среды обитания и жизнидеятельности;

-   повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населения;

Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

таблица № 1

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год |  | Оценка степени достижения показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленное программой | фактическое |  |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств областного бюджета в том числе поступивших из федерального бюджета, местных бюджетов | семей | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Изготовление текстового и графического описания границ населенных пунктов | Кол-во населенных пунктов | 25 | 25 | 100 |
| 3. | Объем ввода жилья на территории Пристенского района | кв.м. | 6059 | 1700 | 28,1 |

- Таблица №2

Сведения об исполнении муниципальных программ муниципального района «Пристенский район» Курской области за 2022 год.

| Наименование | ЦСР | План | Кассовое исполнение за 2022 год | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района "Пристенский район" Курской области" | 07 | 2436,800 | 2406,800 | 98,8 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района "Пристенский район" Курской области" | 07 1 | 2436,800 | 2406,800 | 98,8 |
| Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей" | 07 1 02 00000 | 699,300 | 699,300 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости " | 07 1 04 00000 | 1737,500 | 1707,500 | 98,3 |

- Таблица № 3

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено решением о бюджете | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Пристенский район» Курской области |  | 2436,8 | 2436,8 | 2406,8 | 98,8 |
| - средства федерального бюджета |  | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 100 |
| -средства областного бюджета |  | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 100 |
| - средства местного бюджета |  | 2099,1 | 2099,1 | 2099,1 | 98,86 |
| Внебюджетные средства |  |  | 1298,700 |  |  |
| в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1737,5 | 1737,5 | 1737,5 | 98,3 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 699,3 | 699,3 | 699,3 | 100 |
| в т.ч. средства федерального бюджета |  | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 100 |
| Внебюджетные средства |  |  | 1298,700 |  |  |

- Целями государственной программы являются:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения сельских территорий Пристенского района Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение комфортным жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, в том числе гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

-предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья;

- повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Показателями и индикаторами муниципальной программы являются:

- объем ввода жилья на территории Пристенского района Курской области;

- количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов;

- доля капитально отремонтированных многоквартирных домов.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для граждан Курской области, обеспечению их доступным и качественным жильем.

В рамках подпрограммы 1 Основного мероприятия 1.2 «Обеспечение жильем молодых семей», в 2022 году по данной программе субсидию получила одна молодая семья.

Оценка эффективности показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Методики.

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:

1. Мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей, формирование системы поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» ССуз=Зф/Зп  =1/1=1;

2. Мероприятие «Изготовление текстового и графического описания границ населенных пунктов» ССуз=Зф/Зп  =25/25=1;

3. Мероприятие «Объем ввода жилья на территории Пристенского района ССуз=Зф/Зп  =1700/6059=0,28;

В связи с отсутствием документации у индивидуальных застройщиков, построивших дома до 1995 года не имеется возможность ввести дома в эксплуатацию, данные дома оформляются только через суд.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из четырех показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены два показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

SUM Иi            100+100+28

- Иk  = ------------ =  ------------------------- =76

N                           3

- Оценка эффективности муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Пристенский район» Курской области» составляет  76%, т.е.

СРм = Мв / М=2/3=0,76

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального  района «Пристенский район» Курской области» составляет:

1. Основное Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» ССуз=Зф/Зп=699,3/699,3=1;

2. Основное Мероприятие «Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ССуз=Зф/Зп=1707,500/1737,500=0,98

- Эффективность использования средств бюджета

муниципального района «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального  района «Пристенский район» Курской области»:

1. Основное Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» Эис= СРм/  ССуз=1/1=1

2. Основное Мероприятие «Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

Эис= СРм/  ССуз=1/1=1

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального  района «Пристенский район» Курской области».

1. Основное Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» СД п/ппз=ЗП п/пф/  ЗП п/пп =1/1=1; СРп/п=1

2. Основное Мероприятие «Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218- ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» СД п/ппз=ЗП п/пф/  ЗП п/пп =0,98/1=1; СРп/п=0,98

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального  района «Пристенский район» Курской области».

1. Основное Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» ЭРп/п=СРп/пх  Эис=1/1=1;

2. Основное Мероприятие «Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ЭРп/п=СРп/пх  Эис=0,98/1=0,98.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального  района «Пристенский район» Курской области».

1. Основное Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» СД п/ппз=ЗП п/пф/  ЗП п/пп =1/1=1;

2. Основное Мероприятие «Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218- ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» СД п/ппз=ЗП п/пф/  ЗП п/пп =0,98/1=0,98.

Степень  реализации муниципальной программы Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального  района «Пристенский район» Курской области».

1. Основное Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» СРгп= СДгппз /М=1;

2. Основное Мероприятие «Реализация Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218- ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» СРгп= СДгппз /М=0,98.

Эффективность реализации  муниципальной программы Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального  района «Пристенский район» Курской области».

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муниципальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

- ЭРгп = 0,5 x 0,99+0,5 x (2406,8/2436,8)=0,99

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году достигнут высокий  уровень эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района «Пристенский район» Курской области ». Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.