**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ПРИСТЕНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» за 2018 год**

За отчетный период отделом юридического сопровождения,  муниципальных услуг, защиты информации и ИКТ Администрации Пристенского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области».

В 2018 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 27 декабря 2018 года №717-па «О внесении изменений в муниципальную программу Пристенского района Курской области «Развитие информационного общества в  Пристенском районе Курской области». Данные изменения были внесены в связи с внесением изменений в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «22» декабря 2017 г. № 72 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"( с учетом внесенных изменений и дополнений), и принятия решения Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2018 г. № 6/25 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

**Результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2018 год**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в Курской области» в 2018 году обеспечивает возможность формирования инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Пристенском районе Курской области.

Задачи муниципальной программы решаются в рамках реализации мероприятий подпрограмм: «Электронное правительство Пристенского района Курской области», «Развитие системы защиты информации в Пристенском районе Курской области»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Электронное правительство Пристенского района Курской области» проведены следующие работы:

1. Обеспечена поддержка функционирования сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды органов власти Курской области
2. Обеспечена поддержка функционирования системы видеоконференцсвязи
3. Обеспечена поддержка функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
4. Всего в настоящее время предусмотрена возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме путем подачи заявок с Единого портала государственных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Курской области.

Всего из муниципальных 24 муниципальных услуг в электронном виде оказывается 10 муниципальных услуг через ЕПГУ и РПГМУ

1. По итогам 2018 года на ЕПГУ зарегистрировано 90800 граждан Пристенского района Курской области, что составляет 70,8 % от числа возрастного населения Пристенского района.
2. Обеспечено функционирование и заполнение официального сайта муниципального образование «Пристенский район» Курской области.
3. Обеспечивается работа в системе электронного документооборота на базе АИС «Дело»
4. Проведены мероприятия по информированию граждан о преимуществах получения услуг в электронном виде:

1) на официальном сайте муниципального образование «Пристенский район» Курской области размещены обучающие и разъясняющие материалы, а также методические рекомендации по информированию граждан о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде, видеоматериалы, баннер - ссылки ЕПГУ/РПГУ;

3) в ленте справочной информации муниципального образование «Пристенский район» Курской области еженедельно публикуются новости об услугах в электронном виде, работе Единого портала госуслуг;

4) созданы аккаунты в социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», на которых размещены информационные материалы о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, новых возможностях ЕПГУ и РПГУ.

5) изготовлена печатная продукция – плакаты, евробуклеты, листовки, которые переданы в структурные подразделения администрации Пристенского района Курской области, муниципальные образования Пристенского района Курской области, филиал МФЦ и размещены в местах общественного пребывания людей в  целях информирования граждан.

6) организована разъяснительная работа через местные СМИ о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

9. Была произведена покупка и текущий ремонт вычислительной и оргтехники, покупка телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы защиты информации Пристенского района Курской области» проведены следующие работы:

1. Были закуплены неисключительные права (лицензий) на антивирусное программное обеспечение на 55 рабочих мест

**Сведения о достижении показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области»** **за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора | | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| **1. Цель**: Формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Пристенском районе Курской области  Задача: сформировать современную информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий | | | | |
| Доля граждан Пристенского района Курской области, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде | чел./ 1000 чел. населения | 7 | 7 | 100 |
| Доля объектов информатизации муниципального района «Пристенский район» Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 67 | 67 | 100 |
| **2. Цель**: Повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления и местного самоуправления Пристенского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий;  Развитие единого информационного пространства органов управления Пристенского района Курской области;  Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг.  Задачи: сформировать современную информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;  -организовать на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий систему принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития;  -разработать систему мониторинга показателей развития электронного правительства;  -организовать качественный, защищенный информационный межведомственный обмен в рамках предоставления муниципальных услуг;  -организовать систему доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Пристенского района | | | | |
| Доля рабочих мест сотрудников Администрации Пристенского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет | % | 75 | 75 | 100 |
| Использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Пристенского района Курской области | да/нет | да | да | 100 |
| Проведение мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Пристенского района Курской области | да/нет | да | да | 100 |
| **Цель 3**: Обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Задачи: реализация муниципальной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации;  -обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Пристенского района Курской области | | | | |
| доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации; | % | 100 | 100 | 100 |
| доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации; | % | 50 | 0 | 0  Причина неисполнения данного показателя- недостаточный объем денежных средств |
| доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации; | % | 100 | 100 | 100 |
| доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации; | % | 65 | 65 | 100 |
| Оснащение объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области антивирусным программным обеспечением | да/нет | да | да | 100 |
| количество специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации | % | 4 | 0 | 0  Причина неисполнения данного показателя- недостаточный объем денежных средств;  отсутствие кадров. |

Оценка достижения запланированных результатов составила:81.8%

**Сведения об исполнении муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦСР** | **План 2018 г** | **Факт 2018 г** | **Процент исполнения расходов,  %** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ***5*** |  |
| **Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области"** | **20** | **1 422,468** | **1 326,681** | **93,3** |  |
|  |
| *Подпрограмма «Электронное правительство Пристенского района Курской области"* | 20 1 | *1 388,918* | *1 293,261* | **93,1** |  |
| Основное мероприятие  «Осуществление мероприятий по формированию электронного правительства, обеспечение деятельности учреждений в сфере информационно-коммуникационного и технического обеспечения » | 20 1 01 00000 | 1 067,260 | 996,237 | **93,3** |  |
| Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере информационно-коммуникационного и технического обеспечения" | 20 1 02 00000 | 321,658 | 297,024 | **92,3** |  |
| *Подпрограмма «Развитие системы защиты информации Пристенского района Курской области»* | 20 2 | *33,55* | *33,42* | **99,6** |  |
| Основное мероприятие  «Мероприятия по обеспечению безопасности в информационно-коммуникационной сфере» | 20 2 01 00000 | 33,55 | 33,42 | **99,6** |  |

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области»**

**в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Функциональная классификация расходов** | **Предусмотрено решением о бюджете** | **Предусмотрено муниципальной программой** | **Кассовое исполнение (факт) за отчетный год** | **Процент исполнения расходов,  %** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области"** |  | **1 422,5** | **1 422,5** | **1 326,7** | **93,3** |  |
|  |
| *- средства местного бюджета* |  | 1 422,5 | 1 422,5 | 1 326,7 | **93,3** |  |
| в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 740,8 | 740,8 | 677,9 | **91,5** |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 360,0 | 360,0 | 351,8 | **97,7** |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 321,7 | 321,7 | 297,0 | **92,3** |  |

**Степень выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области» за 2018г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | %  выполнения |
| Проведение работ по инвентаризации информационных систем с целью определения сведений, участвующих в процессе предоставления муниципальных услуг в Пристенском районе Курской области | 1 | 1 | 100 |
| Разработка мероприятия по обеспечению информационной безопасности электронного правительства в Пристенском районе Курской области, обеспечению безопасности персональных данных, обеспечению защиты информации на рабочих местах сотрудников органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области | 1 | 1 | 100 |
| Проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну. | 1 | 1 | 100 |
| Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом. | 1 | 1 | 100 |
| Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район» Курской области в сфере защиты информации | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 80%.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**муниципальной программы «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области» за 2018г.**

**Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы**

СРм=Мв/М,

где Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации

СРм=4/5=0,8 (80%)

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз=Зф/Зп

где Зф – фактические расходы на реализацию программы

Зп – плановые расходы на реализацию программы

ССуз=1 326,681/1 422,468=0,93 (93,3%)

Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

Эис=0,8/0,93=0,86

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДп/ппз=ЗПп/пФ/ЗПп/пп

где ЗПп/пФ – значение показателя, фактически достигнутое

ЗП п/пп – плановое значение показателя

СДп/ппз=(7/7+67/67+75/75+1/1+1/1+100/100+0/50+100/100+65/65+1/1+0/4)/11=(1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+0)/11=9/11=0,82 (81,8%)

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп -=0,818

**Оценка эффективности реализации муниципальной  программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

ЭРгп =0,5\*0,818+ 0,5((1\*(1326,681/1422,468)+1\*(1326,681/1422,468))=0,87

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы за 2018 год составляет 0,87 и признается средней.

**Вывод: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области» в 2019 году**